升级版项目开发蓝图

3D Structured Spatial Reasoning for Embodied Perception

面向 CSC6133 课程作业、GitHub 主页、简历与多模态 / 具身智能岗位投递的桥梁型项目

一句话升级定位 把原始 proposal 中“3D referring expression grounding with relation-robust reasoning”升级为“面向具身系统的结构化 3D 空间推理与目标 grounding 模块”。它不再只是一个 benchmark baseline，而是你从 3D 感知走向 VLA / embodied planning 的中间桥梁项目。

这份蓝图的核心目的 第一，保留你原 proposal 的学术内核：基于 ReferIt3D / ScanNet 的 3D 目标定位与关系建模；第二，把它包装成一个可开发、可评测、可解释、可放简历的工程化项目；第三，显式与另外三个课程项目拉开边界，避免主页叙事发生冲突。

Prepared for Che Cheng

March 2026

# 1. 执行摘要：为什么这个项目值得升级，而不是只做原 proposal 的缩小版

你当前的原始 proposal 已经具备一个合格课程项目的基本骨架：问题清楚，数据集明确，方法有可实现性，实验指标也比较规范。它的基础任务是 3D referring expression grounding，核心改进点是显式 target–anchor 关系建模、soft anchor selection，以及用 InternVL 只做轻量结构化解析。这个方向本身没有问题，但如果直接按 proposal 的原始形态继续推进，它更像一个“3D grounding benchmark 上的模型改进”，对课程提交足够，对简历也能写，但还不够自然地嵌入你现在的整体研究与求职主线。

升级的关键并不是把模型堆得更大，而是把项目重新定位为：在具身系统中负责“语言指向的目标对象 grounding + 空间关系理解 + 可解释诊断输出”的结构化 3D 感知层。这样一来，这个项目就从单纯的 3D grounding baseline，变成了你整个 portfolio 里承上启下的一块：上接 3D 视觉与几何表征，下接 VLA / policy / scene memory / planning。

因此，升级后的项目应该坚持三条原则。第一，研究问题仍然围绕 3D 目标定位与空间关系推理，不和 EmbodiedSceneAgent 的长程规划闭环抢角色。第二，系统设计上强调结构化输入、结构化输出、硬案例分析和可解释可视化，不和 GUI grounding 的网页屏幕智能体叙事混淆。第三，成果包装上突出“bridge project / embodied perception bridge / structured spatial reasoning”，让它在你求职时自然处在“三维感知”和“具身策略”之间。

# 2. 与另外三个课程项目的明确区分

先给结论 这四个项目不能都写成“我训练了一个多模态模型”。最稳妥的 portfolio 结构是：Qwen 代码后训练项目代表 post-training / RLHF-style verifiable optimization；GUI grounding 项目代表 screen understanding / computer-use agent；EmbodiedSceneAgent 代表 long-horizon embodied cognition；本项目则专门占据 3D structured perception / spatial grounding 这一层。

| 项目 | 核心层级 | 输入与输出 | 最该证明什么 | 边界提醒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-14B + MBPP + HumanEval | 后训练与可验证优化 | Text → Code | 你会做 SFT、GRPO、reward、统一评测 | 不要把本项目写成又一个 post-training 项目 |
| Cross-Website GUI Grounding | 屏幕理解与 computer-use agent | Screenshot + instruction → UI action | 你会做 GUI grounding、候选 reranking、cross-website 泛化 | 不要把本项目写成 3D 版本的 GUI grounding |
| EmbodiedSceneAgent | 长程具身认知与规划闭环 | Scene memory + language → subgoal / skill / replan | 你会做 planner、verifier、replanner、认知闭环 | 不要让本项目越界去做完整 planning 系统 |
| 本项目：3D Structured Spatial Reasoning | 结构化 3D 感知桥梁层 | 3D objects + language → grounded target + anchor + rationale | 你会做 3D grounding、空间关系推理、hard-case 诊断与解释 | 专注 perception/grounding，不抢 execution/planning 的角色 |

你在主页和简历里的叙事顺序可以写成：Code post-training → GUI agent perception → 3D structured spatial reasoning → Embodied planning。这样每个项目都占据不同的技术剖面，不会互相吞没。尤其本项目最重要的作用，不是单独“压过”另外三个项目，而是让你从纯 3D CV 走向 VLA 的过渡显得非常自然。

# 3. 升级后的推荐项目名称、短标题与一句话定位

## 3.1 推荐主标题

3D Structured Spatial Reasoning for Embodied Perception

Relation-Robust 3D Grounding as a Bridge to Embodied Language Systems

Structure-Aware 3D Grounding for Spatially Grounded Embodied Perception

## 3.2 简历短标题

3D Spatial Grounding for Embodied Perception

Structure-Aware 3D Grounding and Relation Reasoning

## 3.3 一句话定位

构建一个以对象级 3D 场景表示和显式 target–anchor 关系建模为核心的结构化感知模块，使模型能够从语言中准确 grounding 目标对象、解释依赖的 anchor 选择，并为后续 embodied planner 提供稳定的对象级输入。

# 4. 从原始 proposal 到升级版蓝图：真正要升级的地方是什么

原始 proposal 的优点在于方法很干净：object encoder 负责把每个 3D 实例编码成对象向量，relation-robust grounder 负责把 attribute score 和 relation score 结合起来，InternVL 只做轻量结构化解析，而不是直接代替主模型做目标预测。这种“VLM 仅辅助解析，主模型仍由几何推理主导”的设计非常值得保留。

真正需要升级的地方主要有四个。第一，项目定位要从 benchmark-oriented method 改成 embodied-perception-oriented module。第二，输出不能只有 top-1 目标 id，还应该包括 anchor distribution、关系解释、置信度和 failure tag。第三，评测不能只看 overall Acc@1，还要增加 same-class clutter、relation-heavy subsets、paraphrase stability、anchor confusion 与 calibration。第四，工程产物不能只有报告表格，还要有 scene-level 可视化、anchor 概率图和可以直接截图放在主页上的 qualitative figure。

升级后的核心思想 不是“换一个更大 backbone 重新刷指标”，而是把 3D grounding 这件事做成一个有清晰输入输出契约、有可解释中间结果、有硬案例分层分析、并且能在未来被 EmbodiedSceneAgent 直接调用的中间模块。

# 5. 核心主张、研究问题与假设

## 5.1 项目核心主张

相比只做 attribute matching 或仅依赖原始文本 embedding 的 listener，显式建模 target–anchor 关系、把 anchor disambiguation 与 relation evaluation 分开处理，并引入结构化语言解析与硬案例诊断，将显著提升 relation-heavy 场景中的 3D grounding 准确率、same-class clutter 下的稳健性和模型解释性。

## 5.2 研究问题

显式 soft anchor selection 是否能减少“选错参照物”导致的错误？

结构化解析得到的 target noun / anchor noun / relation type，是否真的优于直接把整句文本喂给 relation 模块？

在 relation-heavy 场景、same-class clutter、遮挡重、表述改写等硬案例上，这种结构化设计是否收益更明显？

如果把该模块视为 embodied system 的 perception bridge，它输出的 anchor 分布、置信度和 failure tag 是否具备足够的可解释性与下游可用性？

## 5.3 可检验假设

H1：在 Sr3D 及 relation-stratified 子集上，结构化 relation reasoning 的收益将高于 Nr3D 或 attribute-dominant 样本。

H2：在同类多实例场景中，soft anchor selection 的收益主要体现为减少 anchor confusion，而不是普遍抬高所有样本的上限。

H3：加入 paraphrase consistency 或 relation-preserving rephrasing 检查后，模型的解释稳定性会优于纯 raw-text relation baseline。

H4：输出 anchor entropy、target margin 和 failure tags 后，模型能形成一套比单一 Acc@1 更适合工程使用的诊断接口。

# 6. 项目边界：做什么，不做什么

| 类别 | 本项目要做 | 本项目暂时不做 |
| --- | --- | --- |
| 问题层级 | 3D 对象 grounding、空间关系推理、结构化解释输出 | 长程任务分解、技能执行、robot control |
| 模型范式 | 3D object encoder + relation reasoner + structured parser | 完整端到端 VLA / diffusion policy |
| 多模态角色 | VLM 用于轻量结构化解析与可选 paraphrase | 让大模型直接替代 3D 几何推理主干 |
| 评测重点 | relation-heavy/hard-case/generalization/consistency | 大而全的 robot benchmark 闭环成功率 |
| 工程目标 | 形成可复用的 3D embodied perception module | 复刻另一个 EmbodiedSceneAgent |

这个边界控制非常重要。你已经有一个 EmbodiedSceneAgent 去承担“scene memory → planner → verifier → replan”的旗舰叙事，因此 CSC6133 这个项目最合理的角色就是：把 3D 场景里的语言目标解析得足够稳、足够可解释，成为未来 planner 可以信任的上游输入。

# 7. 升级后的系统总架构

建议把系统固定为六段式流水线：Object Set Builder → Object Encoder → Structured Language Parser → Soft Anchor Selector → Relation-Robust Target Scorer → Diagnostics & Visualization。这个架构既保留原 proposal 的核心方法，又把工程职责划分得更清楚。

| 模块 | 输入 | 输出 | 设计重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Object Set Builder | ScanNet / ReferIt3D 场景实例 | 对象列表与几何属性 | 统一对象 id、中心、尺寸、类别、点云索引 |
| Object Encoder | 点集 + box + optional class | 对象 embedding oi | 几何与语义联合编码，便于后续关系推理 |
| Structured Language Parser | referring expression | target / anchor / relation / modifiers | VLM 只做轻量解析，不直接给最终答案 |
| Soft Anchor Selector | anchor query + object embeddings | anchor distribution p(j¦x) | 把“找 anchor”与“判 relation”拆开 |
| Relation-Robust Target Scorer | candidate object i + anchor distribution | target score si | 属性分数与关系分数联合建模 |
| Diagnostics Layer | scores / entropy / gt / prediction | failure tag、可视化、稳定性分析 | 让项目看起来像系统，不只是一个分数表 |

## 7.1 推荐的对象表示 schema

为了让这个项目以后能被 EmbodiedSceneAgent 或其他下游系统接进去，建议从一开始就把对象表示做成统一 schema，而不是训练脚本里临时拼接的 tensor。

object_id：对象唯一标识。

class_name：类别名或 benchmark 提供的语义标签。

center / size：3D box 中心和尺寸。

point_indices 或 sampled_points：对应实例点集。

visibility / occlusion proxy：可选的难例标识。

embedding_cache：预先提取好的对象表征，便于快速实验。

## 7.2 结构化语言解析应该输出什么

原始 proposal 中已经提出让 InternVL 输出 target noun、anchor noun、relation type 和可选 paraphrases。升级版建议把解析结果固定成一个 JSON schema，这样才能方便调试、统计错误和可视化。

target_head：目标对象中心名词，例如 chair。

target_modifiers：修饰词列表，例如 brown / small / leftmost。

anchor_head：anchor 名词，例如 table。

relation_types：关系类型列表，例如 next-to / left-of / behind。

parser_confidence：解析置信度或一致性标志。

paraphrase_set：用于稳健性检查的小规模关系保持改写。

# 8. 方法设计：如何把原 proposal 做成更强的“bridge module”

## 8.1 基础版：保留 proposal 的主干

基础版直接沿用 proposal 中最核心的公式化思路：每个候选对象 i 的总分由属性分数 s_attr 和关系分数 s_rel 相加而成；anchor 由 softmax 形成的分布 p(j|x) 进行软选择；relation 模块以 (oi, oj, rij, qrel) 为输入做 relation-aware 打分。这个基础版就足以构成课程项目的主实验线。

## 8.2 升级点 A：hard-negative aware training

仅靠随机负样本，很容易把训练变成“挑大类不同的对象”。升级版建议在 mini-batch 或 candidate set 中显式强化同类多实例、关系邻近对象和与 anchor 共享局部布局的 hard negatives。这样更符合本项目真正想解决的问题：不是“分辨 chair 和 lamp”，而是“在三个很像的 chair 里选对一个，并且选对参照物”。

## 8.3 升级点 B：paraphrase consistency / relation-preserving robustness

原始 proposal 已经提到可选 paraphrase stability。升级版建议把这部分从附属分析提升为正式设计：至少在评测端，对同一条 referring expression 构造 2–4 条保持指向不变的改写，比较 target prediction、一致性、anchor 分布漂移和 relation tag 稳定性。这样能突出“结构化解析不是为了炫技，而是为了增强语言表达变化下的稳定性”。

## 8.4 升级点 C：diagnostic head 与 failure taxonomy

为了让项目具备工程价值，建议增加一层诊断输出，而不是只报最终 target id。可以输出：anchor entropy、top-1 / top-2 target margin、解析失败标记、relation-type mismatch、same-class confusion 和 occlusion risk。这样你在报告和主页上就能展示：“模型为什么错”，而不仅是“模型错了多少”。

## 8.5 升级点 D：向下游 embodied system 兼容的输出接口

最终推理输出建议设计为：{target_id, anchor_distribution, relation_rationale, confidence, failure_tag}。未来如果 EmbodiedSceneAgent 想用它，只需要读取 grounded object 与置信度，而不必重新理解你的模型内部细节。

# 9. 数据、基准与训练策略

## 9.1 主基准

主战场仍然应当是 ReferIt3D（Nr3D / Sr3D）及其背后的 ScanNet 场景。这一选择完全合理：一方面 Sr3D 天然强调空间关系，最能检验 anchor-selection 与 relation modeling；另一方面 Nr3D 可以帮助你观察 free-form natural expression 场景下结构化解析的收益边界。

## 9.2 可选辅助资源

如果 ScanEnts3D 获取顺利，可以把它作为 phrase-to-object 对齐的辅助监督，用来减少 anchor confusion 并提升可解释性；如果资源接入不顺，也完全可以先把主线建立在 ReferIt3D 上，不让辅助数据决定项目成败。

## 9.3 数据构造原则

优先把 evaluation harness 先搭好，再做训练；因为本项目的核心价值之一就是“硬案例诊断”，评测先行最稳。

所有样本统一整理为 scene_id、utterance、target_id、candidate objects、relation tags、difficulty tags 的结构。

为同类多实例和重遮挡样本额外打标签，方便后续做 stratified evaluation。

保留 parser 输出缓存，避免重复调用 VLM 造成迭代成本过高。

# 10. 实验矩阵：你应该证明什么，而不只是跑什么

| 实验 | 对比组 | 核心指标 | 要证明的结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1：基础效果 | Attribute-only / Raw-text relation / Ours | Acc@1, Acc@5 | 结构化 relation reasoning 不是空包装 |
| E2：关系子集 | 按 relation type 分层 | Relation-stratified Acc@1 | 收益主要来自 relation-heavy 场景 |
| E3：硬案例 | same-class clutter / occlusion | Hard-subset Acc@1 | 真正解决 anchor confusion 而非刷 easy cases |
| E4：稳健性 | 原句 vs paraphrase | Consistency, target stability | 结构化解析对表达变化更稳 |
| E5：解释性 | with vs without diagnostics | anchor entropy, margin, failure tags | 项目具备工程诊断价值 |

## 10.1 最低必须有的 baseline

Attribute-only listener：只有目标属性，不用关系推理。

Raw-text relation model：有关系模块，但关系输入不做结构化解析，只用整句文本。

Ours-base：结构化 target/anchor/relation + soft anchor selection。

Ours+robustness（可选）：加上 paraphrase consistency 或 hard-negative 强化。

## 10.2 推荐指标

Overall：Acc@1、Acc@5。

Relations：按 left/right/front/behind/next-to/between 等关系类型分层的 Acc@1。

Hard cases：same-class clutter、occlusion-heavy、anchor-confusion-sensitive subsets。

Robustness：paraphrase stability、prediction consistency、anchor distribution drift。

Diagnostics：anchor entropy、target margin、failure taxonomy 分布。

# 11. 计算资源与工程策略

这个项目的算力要求明显低于 EmbodiedSceneAgent 和 7B 级 VLM post-training，因此你应该把它设计成“3090 可完成大部分开发，A100 只负责必要的正式实验或更稳妥的 parser / encoder 推理”的项目。否则它会和你另外两个更重的项目竞争资源。

| 资源 | 建议承担工作 | 不建议承担 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3090 24G | 数据预处理、baseline 训练、relation module 调试、评测与可视化 | 无必要的超大模型全量微调 | 这是一个结构化 3D 推理项目，不该被大模型训练成本绑架 |
| A100 80G | 必要时跑更稳的 parser 批量解析、正式多 seed 评测、较重 backbone 对比 | 日常零碎 debug | A100 应优先给你更重的旗舰项目和最终结果产出 |

## 11.1 推荐仓库结构

建议仓库名字不要再叫成一个非常窄的 benchmark 名，可以更偏“模块型”命名，例如 SpatialGround3D、RelGround3D 或 Structured3DGrounding。目录设计上要突出：数据、模型、评测、分析、可视化五大层。

project_root/
├── README.md
├── pyproject.toml
├── configs/
│   ├── dataset/
│   ├── model/
│   ├── train/
│   └── eval/
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   ├── parser_cache/
│   └── hard_cases/
├── src/
│   ├── datasets/
│   ├── encoders/
│   ├── parsers/
│   ├── relation_reasoner/
│   ├── diagnostics/
│   ├── evaluation/
│   └── visualization/
├── scripts/
│   ├── prepare_data.sh
│   ├── run_baselines.sh
│   ├── train_main.sh
│   ├── eval_all.sh
│   └── make_figures.sh
└── outputs/
    ├── checkpoints/
    ├── metrics/
    ├── case_studies/
    └── figures/

# 12. 分阶段实施计划

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 关键输出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Day 1–3 | 数据与评测打通 | ReferIt3D loader + evaluator + baseline 框架 | 能在少量样本上跑通 end-to-end 评测 |
| Phase 1 | Day 4–8 | 基础 baseline 建立 | Attribute-only 与 raw-text relation baseline | 拿到第一张总体结果表 |
| Phase 2 | Day 9–14 | 实现结构化解析 + soft anchor | Ours-base 模型 | Sr3D / relation-heavy 子集上出现可见增益 |
| Phase 3 | Day 15–20 | 加入 robust 分析与 diagnostics | paraphrase/ hard-case/ failure taxonomy | 报告中已有硬案例章节 |
| Phase 4 | Day 21–28 | 多 seed、图表、README 与报告包装 | 最终表格、案例图、项目页素材 | 课程提交版与简历包装版同时完成 |

## 12.1 第一周即可执行的任务清单

| 优先级 | 任务 | 完成标志 | 建议设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 整理 ReferIt3D / ScanNet 数据路径与样本结构 | 能正确读取 scene、utterance、target | 3090 |
| P0 | 先写 evaluator，不先写复杂模型 | Acc@1 / Acc@5 / stratified eval 已可用 | 3090 |
| P0 | 实现 attribute-only baseline | 拿到第一条 baseline 数字 | 3090 |
| P1 | 实现 parser cache 机制 | 同一句子不会重复调用 VLM | 3090 |
| P1 | 实现 soft anchor selector | 能输出 anchor distribution | 3090 |
| P2 | 做 5–10 个可视化案例模板 | 可直接插入 README / 报告 | 3090 |

# 13. 风险点与应对策略

| 风险 | 表现形式 | 根因 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目又窄又弱 | 最后只有一个小改模结果 | 只盯 overall Acc@1 | 把 hard-case、consistency、diagnostics 提前纳入主线 |
| 和 EmbodiedSceneAgent 重叠 | 忍不住加 planner / executor | 边界意识不强 | 坚持 perception bridge 定位，不做闭环 planning |
| VLM 解析噪声大 | 错误 relation type 传染到主模型 | parser 不稳定 | 缓存 + 规则 fallback + heuristic ablation |
| 时间被数据处理吞掉 | 模型迟迟跑不起来 | 评测与预处理没有前置 | 先写 evaluator，再做训练 |
| 做成“课程作业味太重” | 有实验但没有工程包装 | 可视化与 README 太晚做 | 从第一阶段开始累积案例图和失败分析 |

# 14. 课程交付物、主页展示物与简历表述应该分别长什么样

## 14.1 课程交付物

4–8 页 research-style technical report，重点讲 relation-robust design、hard-case gain 与 error analysis。

10–15 分钟 presentation，强调问题为什么非平凡、为什么你的模块不是“再做一个 listener baseline”。

可复现代码：loader、baseline、main model、evaluation harness、case-study visualizer。

## 14.2 GitHub / 主页展示物

一张总览图：Language → Structured Parse → Soft Anchor → Relation Scoring → Diagnostics。

两张最强图：same-class clutter 成功案例；anchor confusion 被纠正的前后对比。

一个 failure taxonomy 图：模型主要错在哪里。

一个 metrics 表：总体、关系分层、硬案例、稳健性。

## 14.3 简历推荐表述

Built a structure-aware 3D grounding module for embodied perception, combining object-centric geometric encoding, soft anchor selection, and explicit target–anchor relation reasoning on ReferIt3D/ScanNet.

Designed a diagnostic evaluation suite covering relation-stratified accuracy, same-class clutter, paraphrase stability, and anchor-confusion analysis instead of relying on overall Acc@1 alone.

Packaged the system as an interpretable perception bridge for downstream embodied planning, exposing grounded targets, anchor distributions, confidence signals, and failure tags.

# 15. 这个项目如何接到你的整体研究路线里

这是整份升级蓝图最关键的叙事部分。你不能让面试官以为你在“3D 视觉、代码大模型、GUI agent、机器人规划”之间随意跳跃。正确的表述是：你早期的核心能力来自 3D 视觉与几何理解；GUI grounding 项目证明你也能处理 instruction-conditioned multimodal grounding；这个 CSC6133 项目则把“语言 → 目标对象 → 空间关系 → 解释输出”在 3D 场景中做扎实；最后 EmbodiedSceneAgent 进一步把这些对象级理解接入到长程 planning 与 verification。

一句面试中的连线话术 我的 portfolio 不是四个互不相干的小作业。它们分别对应 foundation model post-training、screen-grounded agent perception、3D structured spatial grounding，以及 embodied planning。这个 CSC6133 项目专门承担 3D perception bridge 的角色，解决的是 planner 之前那一步最关键的对象级语言 grounding。

# 16. 最推荐的实际执行顺序

先把 evaluator 写出来，并把 overall / relation-stratified / hard-case metrics 跑通。

做 attribute-only baseline，确保项目有最小可运行版本。

接入 structured parser，并先缓存解析结果，不要一开始就做在线调用。

实现 soft anchor selector 与 relation scorer，拿到主结果。

补 same-class clutter、paraphrase stability、failure taxonomy。

最后再做最耗时间的 README 美化、图表、项目页包装；但案例截图和日志从第一天就持续积累。

# 17. 最终结论：这个项目升级后在你的 portfolio 中扮演什么角色

升级后的版本不是“第四个看起来也像大模型微调的项目”，而是你整个路线里不可替代的一环。它负责回答一个非常明确的问题：当语言里出现相对位置、参照物和多实例歧义时，系统如何在 3D 场景中稳定、可解释地选出正确对象。这个问题本身足够研究化，也足够工程化，而且恰好与多模态大模型和具身智能岗位都保持强相关。

因此，最好的做法不是把它继续扩成另一个宏大的 embodied 平台，而是把它做成一个干净、扎实、解释性强、hard-case 分析到位的 bridge project。只要你把关系建模、诊断分析和项目包装做扎实，它完全值得放在简历里，而且会与另外三个项目形成非常漂亮的互补。

# 附录 A：推荐 issue / kanban 拆解

Issue 1：数据读取与 sample schema 统一。

Issue 2：整体 evaluator 与 stratified metrics。

Issue 3：attribute-only baseline。

Issue 4：raw-text relation baseline。

Issue 5：parser cache + structured JSON schema。

Issue 6：soft anchor selector。

Issue 7：relation scorer。

Issue 8：hard negative mining / sample tagging。

Issue 9：paraphrase stability evaluator。

Issue 10：diagnostics + failure taxonomy + visualization。

Issue 11：README / report figures / homepage packaging。

# 附录 B：你可以直接对外使用的项目定位句

This project studies structure-aware 3D grounding under spatial ambiguity, with explicit target–anchor reasoning and interpretable diagnostics for downstream embodied systems.

Rather than building another end-to-end VLA stack, the project focuses on the perception bridge: grounding language to the correct object in cluttered 3D scenes with stable relation reasoning.

The system is designed to expose grounded objects, anchor distributions, and failure tags, making it suitable as an upstream module for embodied planning and scene-memory-based agents.